UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Materia: ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE

Grupo: 700

Profesor: Silva Galindo Juan Damián

PRÁCTICA NÚMERO 2 Documentación PMI, Propuesta de Solución y Estudio de Factibilidad Sistema de Gestión y Control Operativo para Academia de Idiomas (Sistema Corporativo España)

Presentan:

Eric Charpenel Martínez

Ethan Gabriel Covarrubias Gutierrez

Alejandro Hernández Ramos

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2026
1.1 Acta de Proyecto (Project Charter)

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión y Control Operativo para Academia de Idiomas (Sistema Corporativo España).

Equipo Ejecutor: Eric Charpenel Martínez, Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez, Alejandro Hernández Ramos.

Fecha de Autorización: Octubre 2026.

1. Justificación y Propósito del Proyecto: La institución requiere la digitalización y centralización de sus procesos académicos, financieros y administrativos. El propósito es desarrollar una plataforma de software que unifique la gestión de cuotas de alumnos, el cálculo de honorarios para profesores basado en horas efectivas, la administración de la infraestructura física (salones y mantenimiento) y la sincronización de paquetes de datos financieros con el Corporativo en España.

2. Objetivos del Proyecto:

- Técnico: Desplegar una arquitectura basada en la nube utilizando Render Cloud para los servicios de Backend/Frontend y Supabase como motor de base de datos relacional, garantizando alta disponibilidad.

- Operativo: Automatizar el 100% de los registros de asistencia y el agendamiento de clases bajo demanda, eliminando procesos manuales.

- Financiero: Implementar validaciones automatizadas para transacciones, transferencias y rollbacks en caso de fallas en pasarelas de pago o validación de cuentas CLABE.

3. Alcance de Alto Nivel:

- Módulo de Alumnos: Inscripciones, cobro de cuotas iniciales configurables, agendamiento de clases, evaluación continua (simulacros) y consulta de historial de sesiones.

- Módulo de Profesores: Registro de evidencia de asistencia en el aula, consulta de historial de clases impartidas, y cálculo y pago de honorarios (acumulación de horas).

- Módulo Administrativo y Mantenimiento: Control de inventario de salones de clase, asignación de personal de mantenimiento y soporte al usuario mediante chat.

- Integración Externa: Conexión mediante servicios REST con el Corporativo en España y consumo de APIs para transacciones bancarias.

4. Interesados Clave (Stakeholders):

- Patrocinador: Corporativo España.

- Usuarios Finales: Alumnos y Profesores de la Academia.

- Operadores del Sistema: Director de la Academia, Personal Administrativo, Sistemas de TI, Personal de Mantenimiento.

5. Presupuesto Preliminar y Recursos: El proyecto está respaldado por un presupuesto que contempla:

- Nómina técnica especializada (Analistas de Negocio, Arquitectos, Desarrolladores Full Stack, QA).

- Infraestructura y hardware (Workstations de gama alta para el equipo, renta de servidores).

- Gastos indirectos y operativos (Viajes corporativos a España, servicios de luz e internet).

6. Riesgos de Alto Nivel:

- Intermitencia o caída del servicio REST público al momento de crear registros de alumnos o procesar pagos.

- Fallas en la lectura de códigos de barras para el control de asistencia.

- Rechazo en el registro de profesores por inconsistencias en cuentas CLABE.

1.2 Propuesta de Seguimiento (Plan de Gestión y Control)

1. Línea Base del Cronograma y Esfuerzo (Schedule & Effort Baseline): El esfuerzo total estimado para la entrega de la solución se ha calculado mediante Puntos de Función/Casos de Uso (ESF), arrojando un total de 4,666.57 Horas Hombre. La ejecución se distribuirá bajo las siguientes fases del ciclo de vida del software:

- Fase de Análisis (25%): 1,166.64 Horas Hombre. Enfocada en el modelado UML, definición de actores y diagramas de casos de uso en Enterprise Architect.

- Fase de Diseño (20%): 933.31 Horas Hombre. Enfocada en arquitectura, diseño de base de datos en Supabase y diagramas de secuencia/despliegue.

- Fase de Programación: Desarrollo de módulos de agendamiento, transacciones financieras e integraciones API.

- Fase de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Ejecución de Test Scripts, pruebas de estrés y validación de restricciones.

2. Gestión de la Configuración y Entregables: Todo el versionamiento del código fuente y la documentación técnica será gestionado a través del repositorio centralizado en GitHub (G4bito888/Academia-Idiomas-Practica). No se aceptarán implementaciones en el entorno de producción que no hayan pasado por validación (Pull Requests) y revisión de pares.

3. Métricas de Control y Monitoreo: Se implementará la Gestión del Valor Ganado (EVM) con cortes quincenales para medir:

- Avance Físico: Número de Casos de Uso desarrollados y aprobados vs. Casos de Uso planificados.

- Control de Costos: Monitoreo del gasto mensual en sueldos de recursos asignados y costos de infraestructura (Render Cloud/Supabase) frente al presupuesto base.

1.3 Acta de Cierre (Project Closure Document)

1. Criterios de Aceptación y Aprobación: Para que el proyecto se considere finalizado y aceptado por el Corporativo España, el sistema deberá cumplir satisfactoriamente con la matriz de pruebas documentada, incluyendo la superación exitosa de:

- Script 1: Agendamiento y pago de clases bajo demanda (incluyendo correcta activación de temporizadores de reserva).

- Script 6: Evaluación continua y simulacros, verificando que la calificación se anexa correctamente al expediente del alumno.

- Script 11: Soporte al usuario y chat contextual.

- Manejo de Excepciones: Comprobación de bloqueos de sistema por credenciales inválidas, rollbacks financieros ejecutados exitosamente en cobros fallidos y alertas por campos faltantes en el alta de docentes.

2. Traspaso de Activos (Handover): El equipo de desarrollo (Charpenel, Covarrubias, Hernández) hace entrega formal de los siguientes activos al área de Operaciones/TI de la Academia:

- Repositorio de código fuente completo y documentado.

- Modelos de arquitectura de software en formato UML (Enterprise Architect).

- Diccionario de datos y esquema implementado en Supabase.

- Credenciales de acceso y administración del servidor Render Cloud.

- Desglose de costos finales por Puntos de Función.

3. Lecciones Aprendidas (Post-Mortem):

- Técnica: La correcta modelación de las restricciones lógicas (pre-condiciones y post-condiciones) mitigó errores críticos en la concurrencia de reservas de salones de clase.

- Operativa: La estandarización de herramientas (Enterprise Architect para diseño y GitHub para versionamiento) optimizó los tiempos de desarrollo en un 15% respecto a las estimaciones iniciales.

4. Firmas de Cierre Formal:

_______________________________________

Director de la Academia (Sponsor)

Fecha:

_______________________________________

Equipo de Desarrollo (Project Managers)

Eric Charpenel Martínez / Ethan G. Covarrubias / Alejandro Hernández

Fecha:

2. Propuesta de Solución Tecnológica y Arquitectónica

Nombre del Documento: Diseño de Solución y Topología del Sistema Versión de la Propuesta: 1.0 (Fase 1.0 Proposed)

2.1 Resumen Ejecutivo de la Solución Se propone el desarrollo y despliegue de una plataforma centralizada basada en un modelo de computación en la nube (Cloud Computing), orientada a resolver las necesidades transaccionales, académicas y logísticas de la Academia de Idiomas. La solución digitalizará el proceso de inscripción y pago de cuotas (configurables por el área administrativa), automatizará la nómina docente mediante el registro de horas efectivas en el aula y unificará la gestión física de los salones y su mantenimiento, garantizando en todo momento la interoperabilidad con el Corporativo matriz en España.

2.2 Arquitectura del Sistema (Topología de Despliegue) El sistema está diseñado bajo una arquitectura multicapa (Cliente-Servidor) orientada a servicios, dividida lógicamente y físicamente de la siguiente manera:

- Capa de Presentación (Cliente / Interfaz de Usuario):

  - Navegador Web / App Móvil: Interfaz multiplataforma desde la cual los alumnos gestionarán sus pagos, agendarán clases bajo demanda y realizarán simulacros. Desde aquí, los profesores registrarán sus evidencias de aula (códigos de barras/asistencia) y consultarán sus horas acumuladas.

  - Protocolo de Comunicación: HTTP/HTTPS a través del puerto 443 para garantizar conexiones seguras cifradas.

- Capa de Aplicación y Lógica de Negocio (Servidor Backend):

  - Infraestructura: Alojada en Render Cloud. Este nodo actuará como el orquestador principal, procesando las reglas de negocio, ejecutando los temporizadores de reserva de clases y manejando las validaciones de las cuentas CLABE de los docentes.

  - Servicios Externos: Exposición y consumo de servicios REST públicos para el alta de alumnos, procesamiento de tarjetas de crédito y transferencia de paquetes de datos financieros a España.

- Capa de Persistencia de Datos (Base de Datos):

  - Motor: Supabase (PostgreSQL-based). Centralizará todo el modelo relacional (expedientes de alumnos, historial de sesiones de docentes, inventario de salones y logs de mantenimiento).

  - Conectividad: Enlace directo con el servidor backend mediante protocolo TCP sobre el puerto 6543, garantizando latencia mínima en transacciones críticas.

2.3 Cobertura Funcional y Diseño Modular La solución dará respuesta a los requerimientos operativos mediante los siguientes módulos integrados:

- Módulo Financiero y de Inscripciones:

  - Permitirá la configuración dinámica de las cuotas por parte del área administrativa.

  - Al momento de la inscripción, el alumno introducirá los datos de su tarjeta de crédito. El sistema procesará el cobro conectándose a la pasarela de pago externa. Si el cobro falla, la solución aplicará un rollback financiero automático, revirtiendo la transacción y notificando al usuario.

- Módulo de Control Académico e Historiales:

  - Centraliza el repositorio de información. Tanto alumnos como maestros contarán con un panel (dashboard) alimentado por Supabase para consultar el historial de sesiones tomadas e impartidas, sus calificaciones obtenidas en evaluación continua (simulacros) y el acumulado económico de horas impartidas.

- Módulo de Infraestructura y Logística:

  - Gestionará un inventario digital de los salones de clase, controlando su estado de ocupación (bloqueos temporales por clases agendadas).

  - Asignará y calendarizará automáticamente las rutinas del personal de mantenimiento, actualizando los estados de disponibilidad de cada aula física.

- Módulo de Interacción y Soporte:

  - Implementación de soporte al usuario mediante un Chat interactivo y ayuda contextual, reduciendo la carga operativa del personal administrativo.

2.4 Estrategia de Confiabilidad y Manejo de Excepciones Para asegurar la integridad de las operaciones descritas, la propuesta técnica incluye un motor de restricciones lógicas (Constraints) que prevendrá fallos en tiempo de ejecución:

- Bloqueos de Concurrencia: Si un salón se reserva o un docente es asignado a una clase, el horario del docente y el espacio físico quedan bloqueados en la base de datos (Post-condición), evitando dobles reservas.

- Gestión de Errores Críticos: Respuestas automatizadas ante credenciales inválidas (bloqueo de registros), fallas de lectura en códigos de barras (evitando el registro erróneo de asistencias) y alertas por campos faltantes o CLABEs no válidas durante la contratación de maestros.

2.5 Repositorio y Control de Versiones Todo el código fuente que materializa esta solución arquitectónica, así como sus futuros releases, será gestionado bajo metodologías ágiles y control de versiones en el repositorio corporativo: [https://github.com/G4bito888/Academia-Idiomas-Practica](https://github.com/G4bito888/Academia-Idiomas-Practica).

3. Estudio de Factibilidad

Nombre del Documento: Análisis de Factibilidad del Sistema Corporativo España Elaborado por: Eric Charpenel Martínez, Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez, Alejandro Hernández Ramos.

El presente estudio evalúa la viabilidad del "Sistema de Gestión y Control Operativo para Academia de Idiomas" desde tres ejes fundamentales: viabilidad técnica, operativa y financiera. El objetivo es confirmar que la institución cuenta con la capacidad tecnológica, procedimental y económica para llevar a cabo el proyecto con éxito, mitigando los riesgos inherentes al desarrollo de software a gran escala.

3.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si se cuenta con la tecnología, la infraestructura y el conocimiento (know-how) necesarios para construir e implementar el sistema propuesto.

A. Complejidad y Estimación del Esfuerzo (ESF): El esfuerzo del proyecto ha sido cuantificado rigurosamente mediante el método de Puntos de Casos de Uso/Puntos de Función.

- Factores de Peso y Actores: Se determinaron niveles de complejidad para las integraciones. Las conexiones con Sistemas de TI externos (APIs) y el procesamiento mediante Servicios Web (WS) se clasificaron con complejidades intermedia y alta, respectivamente.

- Estimación Total: Aplicando el Factor de Ajuste de Contingencia, el esfuerzo total se estima en 4,666.57 Horas Hombre.

- Distribución por Fases: Este esfuerzo se ha distribuido lógicamente (Análisis 25%, Diseño 20%, etc.), lo que confirma que el volumen de trabajo es manejable para el tamaño del equipo propuesto.

B. Arquitectura e Infraestructura: La solución tecnológica planteada es robusta y se basa en estándares probados de la industria:

- Servidores y Despliegue: El uso de Render Cloud garantiza escalabilidad bajo demanda, asegurando que el servidor pueda manejar picos de tráfico durante los periodos de inscripción de alumnos y el agendamiento masivo de clases.

- Base de Datos Relacional: La adopción de Supabase (PostgreSQL) asegura la integridad transaccional (ACID), esencial para el procesamiento de pagos, el cálculo de honorarios de profesores y los registros de asistencia en los salones.

- Seguridad: Las transacciones con pasarelas de pago y la transferencia de datos financieros al corporativo de España se realizarán bajo protocolos seguros cifrados (HTTPS, puerto 443).

Conclusión Técnica: El proyecto es técnicamente factible. La tecnología seleccionada (Cloud Computing) elimina la necesidad de mantener infraestructura física local compleja, y la estimación rigurosa en HH demuestra que los alcances están bien delimitados.

3.2 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa analiza cómo el nuevo sistema se integrará en las operaciones diarias de la academia y cómo resolverá las problemáticas actuales.

A. Resolución de Necesidades de Negocio: El sistema propuesto cubre directamente todos los requerimientos operativos planteados por el Corporativo España:

- Alumnos: Agiliza la captación y retención al permitir inscripciones digitales, cobros automáticos (con montos configurables por la administración) y la consulta transparente de su historial de clases y simulacros.

- Profesores: Elimina disputas de nómina al automatizar la acumulación de horas clase impartidas mediante el registro de evidencias de asistencia en el aula.

- Logística: Resuelve los conflictos de uso de espacios físicos (aulas) mediante restricciones por sistema (pre/post condiciones) que evitan dobles reservas y facilitan la programación del personal de mantenimiento.

B. Capacitación y Adopción: El diseño del sistema incluye módulos de Soporte al Usuario mediante Chat y Ayuda Contextual (Script 11). Esto reduce drásticamente la curva de aprendizaje y la carga sobre el personal administrativo de TI local, facilitando la transición al nuevo sistema.

Conclusión Operativa: El proyecto es operativamente factible. La automatización de procesos clave (pagos, nóminas y reservas) mejorará significativamente la eficiencia diaria de la academia, mitigando errores humanos y cuellos de botella administrativos.

3.3 Factibilidad Financiera (Económica)

La factibilidad financiera evalúa la rentabilidad y la estructura de costos del proyecto para garantizar que la inversión requerida esté justificada y cuente con los recursos suficientes.

A. Estructura de Costos del Proyecto: El presupuesto detallado contempla todos los rubros necesarios para el ciclo de vida del proyecto:

- Costo de Nómina Especializada: Contempla los salarios competitivos del personal clave (Analistas de Negocio Sr., Arquitectos de Software, Desarrolladores y equipo de QA). Se ha calculado un costo por empleado estructurado en esquemas mensuales y anuales (ej. Analista: $70,000.00 mensuales).

- Infraestructura y Herramientas: Se ha presupuestado la inversión en hardware (Workstations de Gama Alta para desarrollo del Backend y la Arquitectura), así como licencias y costos de servidores, sumando un total estimado de $4,467,000.00 en este rubro.

- Costos Indirectos y Operativos: Incluye gastos corrientes como renta y luz (ej. renta anual estimada en $2,400,000.00), totalizando $3,370,000.00 en gastos indirectos.

- Viáticos y Comunicación: Considera rubros críticos como 6 viajes corporativos a España, con un costo total estimado de $900,000.00, asegurando la alineación constante con los patrocinadores del proyecto.

B. Retorno de Inversión (ROI) Cualitativo: Aunque se requiere una inversión inicial significativa para el desarrollo (nómina, workstations) y el mantenimiento (SaaS/Cloud), los beneficios superan ampliamente los costos a mediano y largo plazo. La automatización del cobro de cuotas reduce la morosidad; la digitalización del agendamiento y el control de aulas optimizan la ocupación de las instalaciones; y el cálculo automatizado de la nómina docente elimina sobrecostos por errores en registros manuales de asistencia.

Conclusión Financiera: El proyecto es financieramente factible. La estructura de costos (Infraestructura, Nómina, Indirectos) está claramente identificada, cuantificada y respaldada. Los beneficios operativos y de recaudación que aportará el sistema justifican la inversión inicial solicitada por el equipo ejecutor.

4. Referencias Tecnológicas y Metodológicas

Metodología de Gestión y Estimación de Software:

- Project Management Institute (PMI). (s.f.). ¿Qué es la Dirección de Proyectos?. Recuperado de https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management

- IBM. (s.f.). Estimación de proyectos de software. Recuperado de https://www.ibm.com/docs/es/elm/7.0.2?topic=planning-estimating-project-effort

- GeeksforGeeks. (2024). Software Engineering | Use Case Point (UCP) method. Recuperado de https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-use-case-point-ucp-method/

Arquitectura de Nivel y Base de Datos:

- Render. (s.f.). Render Documentation: Cloud Application Hosting. Recuperado de https://render.com/docs

- Supabase. (s.f.). Supabase Documentation: The Open Source Firebase Alternative. Recuperado de https://supabase.com/docs

- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL: Documentación oficial. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/

Integraciones y Protocolos:

- IBM. (s.f.). ¿Qué es una API de REST?. Recuperado de https://www.ibm.com/mx-es/topics/rest-apis

- Mozilla Developer Network (MDN). (s.f.). Conceptos básicos de HTTP. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview